附件2

各审批环节材料清单和程序

一、项目建议书阶段的审批工作

项目建议书报批，新经济发展局受理后在3个工作日内出具项目建议书的批复。

1. 项目建议书审批材料清单

1.关于申请批复项目建议书的函/请示；

2.自行编制或者具备相应资质的工程咨询机构编制的项目建议书；

3.属涉密项目的提供市委机要保密办对项目分级保护方案的预审查意见，属非涉密项目的提供市公安局关于项目信息系统网络安全等级保护的预定级文件（不需要审批项目建议书的项目，在下一步审批环节提供）；

4.项目资金来源落实文件（不需要审批项目建议书的项目，在下一步审批环节提供）；

（以上材料全部加盖公章，扫描后，提交完整的电子材料（光盘）、纸质材料各1套）

（二）项目建议书审批程序

项目业主按照项目建议书审批材料清单提交相关材料，新经济发展局对项目建议书进行联审决策，出具批复意见，一式3份，交予项目业主、编制单位、新经济发展局各1份留存。

二、可行性研究报告阶段的审批工作

项目可行性研究报告报批，新经济发展局受理后在3个工作日内出具《五象新区政府投资项目可行性研究报告审批表》（附件2.1）。

（一）可行性研究报告审批材料清单

1.关于申请批复项目可行性研究报告的函/请示；

2.《五象新区政府投资项目可行性研究报告审批表》，一式7份；

3.由有资质的编制单位编制的可行性研究报告，且经第三方工程咨询评估机构审查合格并盖章确认；

3.由有资质的第三方工程咨询评估机构出具的可行性研究报告评估报告；

4.项目建议书批复文件或视同立项的相关证明材料。

（以上材料全部加盖公章，扫描后，提交完整的电子材料（光盘）、纸质材料各1套）

（二）可行性研究报告审批程序

项目业主按照可行性研究报告审批材料清单提交相关材料，其中：《五象新区政府投资项目可行性研究报告审批表》由项目业主、编制单位、第三方工程咨询评估机构共同填写并加盖公章，一式7份提交管委会新经济发展局审批。新经济发展局根据项目业主、编制单位、第三方工程咨询机构填写的项目信息对项目可行性研究报告进行决策，在《五象新区政府投资项目可行性研究报告审批表》中出具审核意见，加盖南宁市发展改革委行政审批专用章后，一式4份交予项目业主，编制单位、第三方咨询机构、新经济发展局各1份留存。

三、初步设计（含调整概算）阶段审批工作

项目初步设计文本报批，管委会新经济发展局受理后在3个工作日内出具《五象新区政府投资项目初步设计审批表》（附件2.2）。

（一）初步设计审批材料清单

1.关于申请批复项目初步设计方案的函/请示；

2.《五象新区政府投资项目初步设计审批表》,一式7份；

3.由有资质的编制单位编制的初步设计文本，且经第三方工程咨询评估机构审查合格并盖章确认；

4.由有资质的第三方工程咨询评估机构出具的初步设计评审报告；

5.已批复《五象新区政府投资项目可行性研究报告审批表》（不需要审批可行性研究报告的项目，提供项目建议书批复文件或视同立项的相关证明材料。）

（以上材料全部加盖公章，扫描后，提交完整的电子材料（光盘）、纸质材料各1套）

（二）初步设计审批程序

项目业主按照初步设计审批材料清单提交相关材料，其中：《五象新区政府投资项目初步设计审批表》由项目业主、编制单位、第三方工程咨询评估机构共同填写并加盖公章，一式7份提交新经济发展局审批。新经济发展局根据项目业主、编制单位、第三方工程咨询机构填写的项目信息对项目初步设计文本进行决策，在《五象新区政府投资项目初步设计审批表》中出具审核意见，加盖南宁市发展改革委行政审批专用章后，一式4份交予项目业主，编制单位、第三方咨询机构、管委会新经济发展局各1份留存。

1. 项目实施方案阶段审批工作

项目实施方案报批，新经济发展局受理后在3个工作日内出具《五象新区政府投资项目实施方案审批表》（附件2.3）。

（一）项目实施方案审批材料清单

1.关于申请批复项目实施方案的函/请示；

2.《五象新区政府投资项目实施方案审批表》,一式7份；

3.由有资质的编制单位编制的项目实施方案，且经第三方工程咨询评估机构审查合格并盖章确认；

4.由有资质的第三方工程咨询评估机构出具的项目实施方案评审报告；

5.属涉密项目的提供市委机要保密办对项目分级保护方案的预审查意见，属非涉密项目的提供市公安局关于项目信息系统网络安全等级保护的预定级文件；

6.项目资金来源落实文件；

（以上材料全部加盖公章，扫描后，提交完整的电子材料（光盘）、纸质材料各1套）

（二）项目实施方案审批程序

项目业主按照项目实施方案审批材料清单提交相关材料，其中：《五象新区政府投资项目项目实施方案审批表》由项目业主、编制单位、第三方工程咨询评估机构共同填写并加盖公章，一式7份提交新经济发展局审批。新经济发展局根据项目业主、编制单位、第三方工程咨询机构填写的项目信息对项目实施方案进行决策，在《五象新区政府投资项目项目实施方案审批表》中出具审核意见，加盖南宁市发展改革委行政审批专用章后，一式4份交予项目业主，编制单位、第三方咨询机构、新经济发展局各1份留存。

附件2.1

五象新区政府投资项目可行性研究报告审批表

项目代码： 审批编号：南发改五象信息〔2021〕 号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位填写 | 业主单位 |  | | | | 联系人 |  | | | | 联系  电话 | | |  | | | | | | | |
| 工程名称 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设必要性 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设地点 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金来源 |  | | | | | | | | | 项目  性质 | | |  | | | □新建  □改建 □扩建 | | | | |
| 编制委托书签订日期 |  | | | | | 文本编制完成  日期 | | | |  | | | | | | | | | | |
| 编制单位填写 | 编制单位 |  | | | 资质等级及业务范围 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 资质证书编号 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | | 联系  电话 | | |  | | | | | | | |
| 建设规模 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设内容 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设标准 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要项目方  案 |  | | | | | 招标  内容 | 事项名称 | | 招标范围 | | | 招标组织  形式 | | | | | 招标方式 | | | 不采用招标形式 |
| 全部  招标 | | 部分  招标 | 自行  招标 | | | 委托  招标 | | 公开招标 | | 邀请招标 |  |
| 设计咨询 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 监理 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 测评 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 软件采购 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 硬件采购 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 工程总投资 | 工程总概算万元，其中第一部分工程费用万元，第二部分工程其他费用万元，基本预备费万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上阶段  批文号 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方工程咨询机构填写 | 第三方工程咨询机构 |  | | | | 机构类别及审查业务范围 | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 资质证书编号 | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | |  |  | | | | | | | | 联系电话 | |  | | |
| 审查情况 | 违反强制性条文条数 | | □无 □条 | | | |  | 违反其它法律法规条文条数 | | | | | | | | □无 □条 | | | | |
| 文本签章情况 | | 可行性研究报告签章：□符合 □不符合 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审查  人员  名单 | 专业 | 审查人 | | 职称及专业注册证书号 | | 专业 | | | 审查人 | | | | 职称及专业注册证书号 | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
| 审查时限 | 受理日期 | |  | | 完成日期 |  | | | | 整改（工作日） | | | | | |  | | | | |
| 复审 | 一次复审受理日期 |  | | 一次复审完成日期 |  | | | | 整改（工作日） | | | | | |  | | | | |
| 二次复审受理日期 |  | | 二次复审完成日期 |  | | | | 评估报告出具日期 | | | | | |  | | | | |
| 审查中主要存在问题 | | 详见评估报告书 | | | | 第三方工程咨询机构结论：  □合格 □基本合格 □不合格 | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位是否修改完善以上问题 □是 □否 | | | |
| 下一设计阶段需要补充完善工作 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  业主单位法人（签字）：  业主单位（公章）：  日 期： | | | | 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  编制单位法人（签字）：  编制单位（公章）：  日 期： | | | | | | | 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  第三方工程咨询机构法人（签字）：  第三方工程咨询机构（公章）：  日 期： | | | | | | | | | | |
|
|
| 审批部门填写 | 审批要件 | □立项批准文件 □经第三方工程咨询机构审查合格并盖章确认的可行性研究报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超时情况 | □编制按时 □编制超时 | | | | | | □审查按时 □审查超时 | | | | | | | | | | | | | |
| 审批部门意见： 公 章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：此表为可行性研究报告审批用表，一式七份（其中业主四份，编制单位、第三方咨询机构、审批单位各一份）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2.2

五象新区政府投资项目初步设计审批表

项目代码： 审批编号：南发改五象信息〔2021〕 号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位填写 | 业主单位 |  | | | 联系人 |  | | 联系电话 | | | |  | | | |
| 工程名称 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设地点 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 资金来源 |  | | | | | | | 项目性质 | | | □新建 □改建  □扩建 | | | |
| 编制委托书签订日期 |  | | | | 文本编制完成日期 | | |  | | | | | | |
| 编制单位填写 | 编制单位 |  | | | 资质等级及业务范围 | |  | | | | | | | | |
| 资质证书编号 | |  | | | | | | | | |
| 联系人 |  | | 联系电话 | | | |  | | | |
| 建设规模 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设内容 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设标准 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 主要工程设计 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 工程总投资 | 工程总概算万元，其中第一部分工程费用万元，第二部分工程其他费用万元，基本预备费万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程概算  总表 | 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） | 技术经济指标 | | | 序号 | | 工程或  费用名称 | 概算  金额  （万元） | | 技术经济指标 | | |
| 单位 | 数量 | 单位价格(元) | 单位 | 数量 | 单位价格(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 上阶段  批文号 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方工程咨询机构填写 | 第三方工程咨询机构 |  | | | 机构类别及审查业务范围 | |  | | | | | | | | |
| 资质证书编号 | |  | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | 联系电话 | | | |  | |
| 审查情况 | 违反强制性条文条数 | | □无 □条 | | | 违反其它法律法规条文条数 | | | | | □无 □条 | | | |
| 文本签章情况 | | 初步设计签章：□符合 □不符合 | | | | | | | | | | | |
| 审查  人员  名单 | 专业 | 审查人 | 职称及专业注册证书号 | | 专业 | 审查人 | | | | | | 职称及专业注册证书号 | |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  | |
| 审查时限 | 受理日期 | |  | 完成日期 | |  | 整改（工作日） | | | | | |  | |
| 复审 | 一次复审受理日期 |  | 一次复审完成日期 | |  | 整改（工作日） | | | | | |  | |
| 二次复审受理日期 |  | 二次复审完成日期 | |  | 评审报告出具日期 | | | | | |  | |
| 审查中主要存在问题 | | 详见评审报告书 | | | 第三方工程咨询机构结论：  □合格 □基本合格 □不合格 | | | | | | | | | |
| 设计单位是否修改完善以上问题  □是 □否 | | |
| 下一设计阶段需要补充完善工作 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  业主单位法人（签字）：  业主单位（公章）：  日期： | | | | 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  编制单位法人（签字）：  编制单位（公章）：  日期： | | | | 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  第三方工程咨询机构法人（签字）：  第三方工程咨询机构（公章）：  日期： | | | | | | | |
|
|
| 审批部门填写 | 审批要件 | □可研批准文件 □经第三方工程咨询机构审查合格并盖章确认的初步设计方案 | | | | | | | | | | | | | |
| 超时情况 | □编制按时 □编制超时 | | | | | □审查按时 □审查超时 | | | | | | | | |
| 审批部门意见：  公 章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：此表为初步设计审批用表，一式七份（其中业主四份，编制单位、第三方咨询机构、审批单位各一份）。 | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2.3

五象新区政府投资项目实施方案审批表

项目代码： 审批编号：南发改五象信息〔2021〕 号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位填写 | 业主单位 |  | | | 联系人 |  | | 联系电话 | | | |  | | | |
| 工程名称 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设地点 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 资金来源 |  | | | | | | | 项目性质 | | | □新建 □改建  □扩建 | | | |
| 编制委托书签订日期 |  | | | | 文本编制完成日期 | | |  | | | | | | |
| 编制单位填写 | 编制单位 |  | | | 资质等级及业务范围 | |  | | | | | | | | |
| 资质证书编号 | |  | | | | | | | | |
| 联系人 |  | | 联系电话 | | | |  | | | |
| 建设规模 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设内容 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设标准 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 主要工程设计 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 工程总投资 | 工程总概算万元，其中第一部分工程费用万元，第二部分工程其他费用万元，基本预备费万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 工程概算  总表 | 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） | 技术经济指标 | | | 序号 | | 工程或  费用名称 | 概算  金额  （万元） | | 技术经济指标 | | |
| 单位 | 数量 | 单位价格(元) | 单位 | 数量 | 单位价格(元) |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 上阶段  批文号 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方工程咨询机构填写 | 第三方工程咨询机构 |  | | | 机构类别及审查业务范围 | |  | | | | | | | | |
| 资质证书编号 | |  | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | | 联系电话 | | | |  | |
| 审查情况 | 违反强制性条文条数 | | □无 □条 | | | 违反其它法律法规条文条数 | | | | | □无 □条 | | | |
| 文本签章情况 | | 项目实施方案签章：□符合 □不符合 | | | | | | | | | | | |
| 审查  人员  名单 | 专业 | 审查人 | 职称及专业注册证书号 | | 专业 | 审查人 | | | | | | 职称及专业注册证书号 | |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  | |
| 审查时限 | 受理日期 | |  | 完成日期 | |  | 整改（工作日） | | | | | |  | |
| 复审 | 一次复审受理日期 |  | 一次复审完成日期 | |  | 整改（工作日） | | | | | |  | |
| 二次复审受理日期 |  | 二次复审完成日期 | |  | 评审报告出具日期 | | | | | |  | |
| 审查中主要存在问题 | | 详见评审报告书 | | | 第三方工程咨询机构结论：  □合格 □基本合格 □不合格 | | | | | | | | | |
| 设计单位是否修改完善以上问题  □是 □否 | | |
| 下一设计阶段需要补充完善工作 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  业主单位法人（签字）：  业主单位（公章）：  日期： | | | | 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  编制单位法人（签字）：  编制单位（公章）：  日期： | | | | 本单位已对上述内容进行核实，确认填报内容属实。  第三方工程咨询机构法人（签字）：  第三方工程咨询机构（公章）：  日期： | | | | | | | |
|
|
| 审批部门填写 | 审批要件 | □立项批准文件 □经第三方工程咨询机构审查合格并盖章确认的项目实施方案 | | | | | | | | | | | | | |
| 超时情况 | □编制按时 □编制超时 | | | | | □审查按时 □审查超时 | | | | | | | | |
| 审批部门意见：  公 章  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：此表为项目实施方案审批用表，一式七份（其中业主四份，编制单位、第三方咨询机构、审批单位各一份）。 | | | | | | | | | | | | | | | |